Phân công Backend cho 3 thành viên trong 3 tuần

Phân chia theo module để hạn chế xung đột code. Thành viên 1 đảm nhận khối lượng lớn hơn; Thành viên 2 và Thành viên 3 có khối lượng tương đương.

| Tiến độ | Thành viên 1 Auth User và Group | Thành viên 2 Conversation và Message | Thành viên 3 Realtime và Admin |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 2 Xây nền | Khởi tạo Spring Boot; cấu hình MySQL, JPA và Flyway. Thiết kế users và roles; DTO, repository và validation. Đăng ký, đăng nhập; JWT; Spring Security; phân quyền USER và ADMIN. | Thiết kế conversations, conversation_members và messages. Tạo hoặc lấy conversation 1-1; chống tạo trùng. Danh sách conversation; kiểm tra quyền thành viên. | Thiết kế WebSocket và STOMP; thống nhất event và payload. Cấu hình endpoint /ws và chuẩn bị JWT WebSocket. Chuẩn bị Swagger, CORS và Docker database. |
| Tuần 3 Chức năng chính | Cập nhật hồ sơ và tìm kiếm người dùng. Tạo nhóm; cập nhật tên nhóm; thêm và xóa thành viên. Phân quyền OWNER, ADMIN, MEMBER; kiểm tra quyền quản trị nhóm. | Gửi và lưu message; cung cấp REST fallback. Cập nhật last message; phân trang lịch sử bằng cursor. Dùng clientMessageId để chống message trùng; kiểm tra quyền gửi và đọc. | JWT WebSocket Authentication; gửi và nhận realtime. Online và offline; heartbeat; quản lý nhiều session. Reconnect và cập nhật lastSeenAt. |
| Tuần 4 Hoàn thiện | Chuyển owner; nâng hoặc hạ role; rời hoặc giải tán nhóm. Phát system message khi thông tin nhóm thay đổi. Global exception, kiểm thử authorization, tích hợp module và hỗ trợ frontend. | Unread count; trạng thái SENT, DELIVERED và READ; mark as read. Typing indicator và last seen. Delete hoặc recall nếu còn thời gian; integration test cho message. | Admin API: danh sách user, khóa hoặc mở khóa và thống kê. Audit log; integration test và kiểm tra quyền riêng tư. Hoàn thiện Docker, tài liệu và kiểm thử realtime. |

Tỷ lệ khối lượng

| Thành viên 1 | Thành viên 2 | Thành viên 3 |
| --- | --- | --- |
| 12 điểm 37,5% | 10 điểm 31,25% | 10 điểm 31,25% |